马鞍山市开发区南区47号地块场地平整工程废石资源

清运施工协议（范本）

甲方：   马鞍山经济技术开发区管理委员会      （以下简称甲方）

乙方：                                         （以下简称乙方）

为明确甲乙双方的经济关系和责任，遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等有关法规和有关安全、技术规定，在遵法守纪、平等互利、精诚合作的基础上，经甲乙双方友好协商达成以下合作协议条款，双方共同遵照执行。

一、项目概况：

1、工程名称：马鞍山市开发区南区47号地块场地平整工程废石资源

2、工程地点：开发区南区47号地块（岱山村范围内）

3、工程内容：废石开挖、清运等

4、工程量：依照化工部马鞍山地质工程勘察院出具的《资源量估算说明书》中载明的勘探范围施工，施工量以实际为准。

二、工程工期

l、开工、竣工日期

开工日期：（以甲方签发的《开工令》为准）。

竣工日期：（以相关部门签发的验收合格依据为准）

本项目废石开采总工期为：20日

三、乙方承包方式：

1、包工包料：包括土石方（含矿石）的开挖、装、运、卸，施工过程中的排土、排水、进出施工便道（含土石方开挖、片石基层、泥结碎石层面、排水设施等）等全过程施工所包含的相关内容；

2、所涉及的人工费、材料费（油料、火工材料及其它所有材料）、机械费；

3、所涉及的施工机械进、出场费；

4、安全、文明施工措施费；

5、临设费用，从业人员保险费用；

6、施工及生活用水用电设施及费用。

四、甲方的权利和义务：

1、有权对乙方在施工作业过程中的安全、质量、进度进行监督和检查。对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见。对违章行为有权要求其限期整改或停工整顿；

2、监督施工管理工作，查看工程台账及成品、半成品的计量工作。

五、乙方的权利和义务：

1、必须具备总承揽本废石开挖相应的合法资质，并具有与本废石开挖施工作业相应的管理人员、管理机构和管理制度，作业人员持证上岗；

2、服从甲方代表管理，严格按照安全、质量和进度要求施工。施工中严格按照相应的《施工规范》及《操作规程》施工作业。做到安全生产，保护环境；

3、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度，作业人员持证上岗，对进入现场的所有机械设备和人员办理保险并承担相应费用；

4、做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料收集等工作，签收甲方提交书面文件、资料，需要书面回复的，按规定及时进行回复；

5、乙方因自身责任造成的任何安全事故（人员伤亡、机械及财产损毁），均由乙方承担其一切经济损失和相应的法律责任；

6、严格按甲方的要求规范施工，乙方必须和甲方现场代表确定施工方案后方可施工，以此杜绝乱采滥挖现象。如因乱采滥挖此造成“红线”（边界）纠纷、超范围开挖废石等，甲方有权责令乙方停工整改，并赔偿给甲方造成的相应损失；

7、施工过程中应特别注重施工区域及周边（红线以外）的青苗（树木）的保护和森林防火，如因此造成的赔偿及纠纷由乙方自行承担一切经济损失和法律责任；

8、杜绝和控制与本项目无关的社会闲杂人员、不法分子进入施工现场；禁止黄赌毒及打架斗殴现象；禁止持有枪支弹药和管制刀具。凡出现上述情况的，一经查实，除国家执法机关按法律法规予以追查外，甲方有权对乙方上述行为处以  100 万元人民币的罚款。罚款将在履约金中直接扣除；

9、乙方在签署完《施工协议》并办理相关手续后的7日内进场施工，保证在20日内完成相关规定区域废石的开挖、清运、清场等工作，且施工现场不采用爆破、架设破碎机等行为，出现群众矛盾，自行协商解决；

10、装运过程中，必须服从环保、安全、市容、交运、公安等部门的管理，相关手续由乙方自行办理；

11、施工过程中乙方必须严格遵照国家及地方相关法律法规安全施工的规定，若发生安全事故由乙方承担全部责任，甲方及当地人民镇府不承担任何责任及赔偿；

12、乙方须在废石的开采圈定范围，依据附件一《资源量估算说明书》标注范围，开釆结束至此次项目场地整平标高详见附件一《测绘报告》中《开发区南区47号地块（岱山村范围石方标高示意图）》超过报告中标高数据立即停止开采作业并通知甲方组织现场验收，如发现有超范围、超量开釆将组织勘探单位二次勘验，做出技术认定，并按认定结果追究乙方相应的法律责任，废石开采的数量及质量等误差不调整成交价款。

13、如遇因法律法规、国家或地方的产业、环保规划调整等相关政策原因，施工及清运等工作必须终（中）止的，或不可抗力其他情形出现，乙方一定遵照相关政策协助执行。

六、履约保证：

1、此次施工项目在本协议签订的同时，乙方已向甲方缴纳成交总价50%的履约保证金，履约保证包括环境保护、森林防火、安全生产、竣工达标等；

2、履约保证金为支付成交总价的50%，在本合作协议完成后，履行期间乙方无违约行为、无安全事故、无责任纠纷等情况下，在本项目甲方验收后十五个工作日退回（无息）。

七、违约责任：

1、本《施工协议》一旦生效，应认真履行，不得违约，如有违约行为，合同履约保证金扣除，乙方向甲方另支付工程量总价 20 %的违约金；

2、由于不可抗力（自然灾害、战争等）造成的停工、停产损失，甲乙双方不再计算费用。

八、其他约定：

1、本项目实行甲方监管制，全程对该项目行使相应的权利和义务；

2、甲方根据乙方施工进度情况，就乙方设备配置提出改进或更换的要求，乙方应及时改进或更换；

3、甲方工程师（或现场监管员）对违反相关安全规程的施工作业、违规开采等有权予以处罚和罚款，《停工、罚款通知单》直接报送甲方主管部门、财务，《开工令》同步废止，罚款金额不在履约保证金中扣除，乙方另行支付至甲方指定账户，待整改措施、罚金到位后，再以甲方另行签发的《开工令》为准，进行施工；

4、甲方区属地方人民政府不提供场地加工,乙方须有合法的石料加工地点，或者销售给合法加工点，否则甲方及当地政府有权取消乙方开挖资格并没收履约保证金。

九、合同附件：（均加盖公章）

l、乙方安全生产《承诺书》；

2、乙方农民工工资保障《承诺书》；

3、乙方对本《废石开挖施工合同》部分条款的《承诺书》

4、乙方社会统一信用代码（营业执照）复印件；

5、乙方企业法人身份证复印件、联系电话；

6、乙方项目负责人（不少于两名）身份证复印件、联系电话；

十、合同争议解决办法：

甲、乙双方未尽事宜发生争议时，双方协商解决。协商不成的申请仲裁，仲裁不成的可向有关管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十一、附则：

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商，并签订补充协议予以确认；双方按协议条款履行实施，并做好本协议及本项目的信息保密工作。

2、本协议一式四份，双方各执二份；经甲乙双方签章、乙方缴纳履约保证金后生效。

甲方：（签字盖章）                   乙方：（签字盖章）

负责人：                        企业法人身份证编码：

联系电话：                        联系电话：

社会统一信用代码：                  社会统一信用代码：

年   月   日                           年   月   日